Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы администрации

МО Колтушское СП

№160 от 11.06.2014г

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Подготовка объектов к отопительному зимнему периоду»

2014г

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Полное наименование | Муниципальная программа «Подготовка объектов к отопительному зимнему периоду» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Цели и задачи муниципальной программы | - Анализ недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов и нарушений - Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к осенне-зимнему периоду и обеспечение устойчивого их функционирования в отопительный сезон. |
| Заказчик программы | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; |
| Ответственный за разработку муниципальной программы | Главный специалист по ЖКХ администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; т. 8 (81370) 72-950; |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; |
| Соисполнитель муниципальной программы | Отсутствует |
| Срок реализации программы | 2014год |
| Мероприятия программы | - выполнение работ по опрессовке и промывке сетей теплоснабжения - устранению аварий на участках, не выдержавших гидравлическое испытание - ремонт участков тепловых сетей; - замена экранных труб секции котла ДКВР 6,5 - замена промышленной дымовой трубы (металлической,h=30м.) |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 18 075,6 км тепловых сетей прошедших гидравлическое испытание; 1310 м/п отремонтированных тепловых сетей; 7 единиц восстановленного оборудования в котельных и ЦТП; 14 единиц восстановленной арматуры в тепловых камерах; 1 дизельный генератор (резервный источник электроснабжения в период проведения ОЗП) |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Источником финансирования является: Местный бюджет; Стоимость запланированных средств 17 291 246,55 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение устойчивого безаварийного топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей. Своевременное выявление аварийных участков тепловых сетей и их ремонт в период подготовки объектов к отопительному сезону 2014-2015гг. |

1. Общая характеристика сферы

- проведен анализ состояния тепловых сетей и оборудования котельных в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение;

-  сформирован перечень намечаемых работ;

-  определены необходимые объемы работ;

-  составлены дефектные ведомости, сметные расчеты к ремонту;

- определены объемы и источники финансирования мероприятий Программы;

2. Цели и задачи программы

Основными целями Программы являются:

- Анализ недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов и нарушений.

- Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к осенне-зимнему.

3. Прогноз конечных результатов

Обеспечение устойчивого безаварийного топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей. Своевременный ремонт аварийных участков тепловых сетей и оборудования котельных в период подготовки объектов к отопительному сезону 2014-2015гг.

4. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2014 год (май – сентябрь)

5. Перечень целевых индикаторов и показателей

- 18 075,6 км тепловых сетей прошедших гидравлическое испытание;

- 1310 м/п отремонтированных тепловых сетей;

- 7 единиц восстановленного оборудования  в котельных и ЦТП;

- 14 единиц восстановленной арматуры в тепловых камерах;

- 1 дизельный генератор

6. Перечень основных мероприятий

| наименование | адрес выполнения | срок выполнения | показатель выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| выполнение работ по опрессовке и промывке сетей теплоснабжения | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Старая, д. Колтуши, п. Воейково. | июнь-сентябрь | 18075,6 м |
| выполнение работ по устранению аварий на участках не выдержавших гидравлическое испытание | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Старая, д. Колтуши, п. Воейково. | июнь-сентябрь |  |
| ремонт участка тепловой сети Ду 159мм | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево (в подвале дома № 1 по Виркинскому переулку) | июнь-август | 110м/п |
| ремонт участка тепловой сети Ду 89 мм | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево (от тепловой камеры УТ-7 до дома №10) | июнь-август | 42м/п |
| ремонт участка тепловой сети Ду 89 мм | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево (от тепловой камеры УТ-8 до дома №5) | июнь-август | 80м/п |
| ремонт участка тепловой сети Ду 76 мм | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево (от тепловой камеры УТ-9 до дома Культуры) | июнь-август | 256м/п |
| ремонт участка тепловой сети Ду 76 мм | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево (от тепловой камеры УТ-9 до дома №7 и №10) | июнь-август | 192м/п |
| ремонт участка тепловой сети Ду 273 мм | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево (от тепловой камеры УТ-3до дома №11) | июнь-август | 170м/п |
| замена запорной арматуры в тепловых камерах УТ-7,9,10,12. | Ленинградская область Всеволожский район, д. Разметелево | июнь-август | 14шт |
| монтаж узла учета тепловой энергии (от котельной №1) | Ленинградская область Всеволожский район, д. Разметелево | июнь-август | 1шт |
| ремонт участка магистральной тепловой сети Ду 250 мм | Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая до 1-го Паркового проезда | июнь-август | 300м/п |
| ремонт участка магистральной тепловой сети Ду 159 мм | Ленинградская область Всеволожский район, д. Колтуши, вдоль озера от д.15 до д.28а ул. Северная. | июнь-август | 160м/п |
| центральный тепловой пункт (д. Старая) |
| Проектирование на автоматизацию ЦТП | Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая, центральный тепловой пункт. | июнь-август | 1шт |
| Ремонт водоводяных подогревателей №1 и №2 | Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая, центральный тепловой пункт. | июнь-август | 2шт |
| Замена фильтрующего материала в ВПУ №№1,2,3,4. | Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая, центральный тепловой пункт. | июнь-август | 4шт |
| Ремонт машинного зала и бытовых помещений | Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая, центральный тепловой пункт. | июнь-август | 1пом. |
| Ремонт отмосток нежилого здания | Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая, центральный тепловой пункт. | июнь-август |  |
| Поверка КиП и А, приборов учета | Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая, центральный тепловой пункт. | июнь-август | 3шт |
| котельная №7 |
| Замена узла учета газа | Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | июнь-август | 1шт |
| Замена водоводяных подогревателей | Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | июнь-август | 1шт |
| Химическая и механическая чистка парового котла ДКВР 6,5 /13 №№1,2 | Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | июнь-август | 2шт |
| Установка фильтров грубой очистки воды | Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | июнь-август | 2шт |
| Экспертно-техническое диагностирование котла ДКВР №2 | Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | июнь-август | 1шт |
| Экспертно-диагностическое диагностирование экономайзера №1 | Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | июнь-август | 1шт |
| Замена экранных труб котла ДКВР 6,5 , ст. №1 | Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | июнь-август | 1 секция |
| Инструментальный контроль электроустановок | Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | июнь-август | 1шт |
| Поверка КиП и А, приборов учета | Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | июнь-август | 1шт |
| Проектирование пожарной сигнализации | Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | июнь-август | 1шт |
| Ремонт цоколя и фундамента котельной | Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | июнь-август |  |
| Ремонт коридора котельной с заменой входной двери | Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | июнь-август | 1шт |
| Замена окон в котельном зале | Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | июнь-август | 10шт |
| котельная №8 |
| Установка клапана запорно-регулирующего на обратный трубопровод сетевой воды | Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая | июнь-август | 1шт |
| Реконструкция внутреннего газопровода котельной с заменой узла учета газа | Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая | июнь-август | 1шт |
| Режимная наладка котлов "ТУЛА-3" | Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая | июнь-август | 1шт |
| Замена промышленной дымовой трубы (металлической), h = 30м. | Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая | июнь-август | 1шт |
| Инструментальный контроль электроустановок | Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая | июнь-август | 1шт |
| Поверка КиП и А, приборов учета | Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая | июнь-август | 1шт |
| Проектирование пожарной сигнализации | Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая | июнь-август | 1шт |
| Ремонт помещений котельной | Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая | июнь-август | 1шт |
| Закупка и установка дизель-генератора 50 кВт | Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая | июнь-август | 1шт |

7. Ресурсное обеспечение Программы

| Расходы на реализацию Программы составят: руб. |
| --- |
| Источник финансирования | Финансовые средства |
|  | всего | В том числе |
|  | рублей | Процент средств | 2014г |
| средства МО Колтушское СП | 17 291 246,55 | 100 % | 17 291 246,55 |

| по расходам в составе реализации Программы |
| --- |
| наименование работ | рублей |
| выполнение работ по опрессовке и промывке сетей теплоснабжения Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Старая, д. Колтуши, п. Воейково. | 579 297,58 |
| выполнение работ по устранению аварий на участках не выдержавших гидравлическое испытание Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Старая, д. Колтуши, п. Воейково. | 500 000,00 |
| ремонт участка тепловой сети Ду 159мм Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево (в подвале дома № 1 по Виркинскому переулку) | 755 921,77 |
| ремонт участка тепловой сети Ду 89 мм Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево (от тепловой камеры УТ-7 до дома №10) | 287 108,41 |
| ремонт участка тепловой сети Ду 89 мм Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево (от тепловой камеры УТ-8 до дома №5) | 598 125,09 |
| ремонт участка тепловой сети Ду 76 мм Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево (от тепловой камеры УТ-9 до дома Культуры) | 379 971,99 |
| ремонт участка тепловой сети Ду 76 мм Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево (от тепловой камеры УТ-9 до дома №7 и №10) | 296 901,61 |
| ремонт участка тепловой сети Ду 273 мм Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево (от тепловой камеры УТ-3до дома №11) | 1 297 814,88 |
| замена запорной арматуры в тепловых камерах УТ-7,9,10,12. Ленинградская область Всеволожский район, д. Разметелево | 216 905,22 |
| монтаж узла учета тепловой энергии (от котельной №1) Ленинградская область Всеволожский район, д. Разметелево | 400 000,00 |
| ремонт участка магистральной тепловой сети Ду 250 мм Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая до 1-го Паркового проезда | 2 600 000,00 |
| ремонт участка магистральной тепловой сети Ду 159 мм Ленинградская область Всеволожский район, д. Колтуши, вдоль озера от д.15 до д.28а ул. Северная. | 690 000,00 |
| Проектирование на автоматизацию ЦТП Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая, центральный тепловой пункт. | 200 000,00 |
| Ремонт водоводяных подогревателей №1 и №2 Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая, центральный тепловой пункт. | 380 000,00 |
| Замена промышленной дымовой трубы (металлической, h = 30м.) Котельная № 8, Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая | 1 500 000,00 |
| Замена фильтрующего материала в ВПУ №№1,2,3,4. Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая, центральный тепловой пункт. | 1 010 000,00 |
| Ремонт машинного зала и бытовых помещений Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая, центральный тепловой пункт. | 67 000,00 |
| Ремонт отмосток нежилого здания Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая, центральный тепловой пункт. | 60 000,00 |
| Поверка КиП и А, приборов учета Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая, центральный тепловой пункт. | 20 000,00 |
| Замена узла учета газа Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | 400 000,00 |
| Замена водоводяных подогревателей Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | 100 000,00 |
| Замена экранных труб секции котла ДКВР 6,5 , ст. №1. Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково, котельная № 7 | 464 200,00 |
| Химическая и механическая чистка парового котла ДКВР 6,5 /13 №№1,2 Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | 231 000,00 |
| Установка фильтров грубой очистки воды Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | 136 000,00 |
| Экспертно-техническое диагностирование котла ДКВР №2 Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | 30 000,00 |
| Экспертно-диагностическое диагностирование экономайзера №1 Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | 30 000,00 |
| Инструментальный контроль электроустановок Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | 30 000,00 |
| Поверка КиП и А, приборов учета Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | 60 000,00 |
| Проектирование пожарной сигнализации Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | 130 000,00 |
| Ремонт цоколя и фундамента котельной Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | 958 000,00 |
| Ремонт коридора котельной с заменой входной двери Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | 211 000,00 |
| Замена окон в котельном зале Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | 1 167 000,00 |
| Установка клапана запорно-регулирующего на обратный трубопровод сетевой воды Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая | 74 000,00 |
| Реконструкция внутреннего газопровода котельной с заменой узла учета газа Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая | 368 000,00 |
| Режимная наладка котлов "ТУЛА-3" Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая | 120 000,00 |
| Инструментальный контроль электроустановок Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая | 30 000,00 |
| Поверка КиП и А, приборов учета Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая | 40 000,00 |
| Проектирование пожарной сигнализации Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая | 100 000,00 |
| Ремонт помещений котельной Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая | 351 000,00 |
| Закупка и установка дизель-генератора 50 кВт Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая | 422 000,00 |

8. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического результата от реализации Программы.

К наиболее значимым социально-экономическим результатам относится снижение общей аварийности на тепловых сетях, улучшение условий жизни населения, снижение количества обращений в органы исполнительной власти о неудовлетворительном предоставлении тепловой энергии в теплоносители.