УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Колтушское СП

от 11.06.2014 № 159

(Приложение)

Муниципальная программа

«Ремонт автомобильных дорог муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области»

2014

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Полное наименование | Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Конституция Российской Федерации, Федеральный Закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 16 от 19.11.2013 года «О создании дорожного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Цели и задачи муниципальной программы | - Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов её реализации. - Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства существующей сети автомобильных дорог муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области - Обеспечение безопасности дорожного движения на существующих сетях автомобильных дорог муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; |
| Ответственный за разработку муниципальной программы | Ведущий специалист по строительству, жилищно-коммунальным программам, сметному делу администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; т. 8 (81370) 72-950 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнитель муниципальной программы | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Срок реализации программы | 2014 год |
| Мероприятия Программы | - ремонт дороги в д. Вирки (центральная дорога от дома №30); - ремонт дороги в д. Разметелево (от ул. Олега Мрачко до улицы Яблоневая); - ремонт дороги в д. Тавры (центральная дорога от дороги Ары-Вирки); - ремонт дороги в д. Ёксолово, улица Полевая; - ремонт дороги в д. Ёксолово, Центральная дорога; - ремонт дороги в д. Мяглово (от дома №1 в д. Мяглово до дома №34 по ул. Мягловская); - ремонт дороги в д. Разметелево, напротив дома № 3 (ПТУ-56); - ремонт дороги в д. Разметелево (улица Олега Мрачко от дома №16 по Виркинскому переулку); - Ямочный ремонт проездов, дворовых территорий ул. Верхняя, д. Старая (проезды вдоль д.д.10,12,14, вдоль д.24 к.1 до ул. Верхняя; от д.18 до д.22, ул.Верхняя от д.11 до д.22 , проезд от д.16 до дет.сада , проезд вдоль м.на "Спутник" от гаражей до выезда на Колтушское шоссе ) – 3650м2; - ремонт дороги ул. Садовая в д. Разметелево; - ремонт дороги в д. Разметелево (от поворота на ПТУ-56 по Разметелевской улице до Мурманского шоссе в д. Разметелево); - ремонт дорожного элемента (тропинка) в д. Разметелево, 160 м/п (напротив Дома Культуры от Школьного переулка к дому №7); - ремонт дорожного элемента (тропинка 363,5м/п ) в д. Разметелево, (от ул. Олега Мрачко до дороги между СОШ и ЛТО); - установка дорожных знаков на дорожной сети в д. Мяглово; установка искусственных неровностей в д. Разметелево (ул. Разметелевская); между домами № 1, №5, №6 в д. Хапо-Ое; - ремонт дорог в составе муниципальной ведомственной программы «Развитие частей территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2014 году»: участки дорог в д. Вирки, д.Тавры, д.Мяглово, д.Новая Пустошь, д.Озерки, д.Ексолово, д.Манушкино, м-о Карьер Мяглово, д. Хапо-Ое, д.Колбино,д. Орово, д.Аро, п-к Воейково, д.Канисты, д.Коркино, д.Озерки-1, д.Старая Пустошь, д.Токкари, д.Хязельки. - Ремонт а/б покрытия у дома №3 п.Воейково - Ямочный ремонт участков дорог в п.Воейково у дома №5 - Ремонт участка дороги в п. Воейково от дома №1 до дома №13 - Ямочный ремонт участков дороги п. Воейково от дома №1 до д. Старая - Ямочный ремонт в п. Воейково от дома №1 до д. Старая - Ремонт участка дороги в д. Красная Горка, д.Кальтино |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 30 098,1 м2 – восстановленных дорожных покрытий. 1 496,1 м2 – восстановленных дорожных элементов (тропинки). 4770 м2 – восстановленных дорожных покрытий путем выполнения ямочного ремонта. 9 штук установленных искусственных неровностей (лежачие полицейские) 18 штук установленных дорожных знаков |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Источниками финансирования являются: Местный бюджет; Областной бюджет; Стоимость запланированных средств 47 913 940 рублей 87 коп, в том числе из них: местный бюджет – 23 907 085,87 рублей областной бюджет – 24 006 855 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Экономия затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения и удобства в пути следования. - Развития автомобильных дорог, улучшение условий жизни населения; -Снижение количества обращений в органы исполнительной власти о неудовлетворительном состоянии дорог. |

1. Общая характеристика сферы

Актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области являются:

1)  отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах;

2)  неудовлетворительное состояние дорожных покрытий дворовых территорий

3) отсутствие знаков ограничения скоростного режима и искусственных неровностей (лежачих полицейских) на участках дорог примыкающих к дворовым территориям;

Из общей протяженности дорог, в неудовлетворительном (требующем ремонта) состоянии  находятся 36 424 м2.

К ремонту представлены: д. Вирки (центральная дорога от дома №30); д.Разметелево (от ул. Олега Мрачко до улицы Яблоневая); д. Тавры (центральная дорога от дороги Ары-Вирки); д. Ёксолово, улица Полевая;  д. Ёксолово, Центральная дорога; д. Мяглово (от дома №1 в д. Мяглово до дома №34 по ул. Мягловская); д. Разметелево, напротив дома №3 (ПТУ-56); д. Разметелево (улица Олега Мрачко от дома №16 по Виркинскому переулку); ямочный ремонт проездов, дворовых территорий ул. Верхняя, д. Старая  (проезды  вдоль д.д.10,12,14, вдоль д.24 к.1 до ул. Верхняя; от д.18 до д.22, ул.Верхняя от д.11 до д.22 , проезд от д.16 до дет.сада , проезд вдоль м-на "Спутник" от гаражей до выезда на Колтушское шоссе); д. Разметелево, Садовая улица; д. Разметелево от поворота на ПТУ-56 по Разметелевской улице до Мурманского шоссе;  ремонт дорог в составе муниципальной ведомственной программы «Развитие частей территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2014 году»: участки дорог в д.Вирки, д.Тавры, д.Мяглово, д.Новая Пустошь, д.Озерки, д.Ексолово, д.Манушкино, м-о Карьер Мяглово, д. Хапо-Ое,д. Колбино, д.Орово, д.Аро, п.Воейково, д.Канисты, д.Коркино, д.Озерки-1, д.Старая Пустошь, д.Токкари, д.Хязельки; ремонт а/б покрытия у дома №3 п.Воейково; ремонт участка дороги в п.Воейково от дома №1 до дома №13; ремонт участка дороги в д. Красная Горка, Кальтино; ямочный ремонт участков дорог в п.Воейково у дома №5; ямочный ремонт участков дороги п. Воейково от дома №1 до д. Старая; ямочный ремонт в п.Воейково от дома №1 до д. Старая.

Дорожные элементы (тропинки), находящиеся в неудовлетворительном состоянии- 1146,1 м2.

К ремонту представлены: д. Разметелево,  (напротив Дома культуры от Школьного переулка к дому №7) – 192м2; д. Разметелево, (от ул. Олега Мрачко до дороги между СОШ и ЛТО) – 804,1м2; д. Хапо-Ое (между домами № 1,5,6)

Населенные пункты, нуждающиеся в установке дорожных знаков, представлены:

-установка дорожных знаков на дорожной сети в д. Мяглово;

-установка искусственных неровностей в д.Разметелево (ул. Разметелевская);

2. Цели и задачи программы

Цели Программы: Повышение эффективности и безопасности функционирования  сети автомобильных дорог, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов  муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского  муниципального района Ленинградской области, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных  задач дорожной политики и инструментов её реализации.

Задачи Программы: Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства существующей сети автомобильных дорог муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Обеспечение безопасности дорожного движения на существующих сетях автомобильных дорог муниципального образования «Колтушское сельское поселение»

3. Прогноз конечных результатов

Усовершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, достижение спада роста аварийности на автомобильных дорогах.

4. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2014 год.

5. Перечень основных индикаторов и показателей

-30 098,1 м2 – восстановленных дорожных покрытий;

-1 146,1 м2 – восстановленных дорожных элементов (тропинки);

-4770 м2 – восстановленных дорожных покрытий путем выполнения ямочного ремонта;

-9 штук установленных искусственных неровностей (лежачие полицейские);

-18 штук установленных дорожных знаков;

6. Перечень основных мероприятий

| наименование | адрес выполнения | срок выполнения | показатель выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ремонт дороги | д. Вирки (центральная дорога от дома №30) | июнь-сентябрь | 2 992 м2 |
| ремонт дороги | д. Разметелево (от ул. Олега Мрачко до улицы Яблоневая) | июнь-сентябрь | 1 905 м2 |
| ремонт дороги | д. Тавры (центральная дорога от дороги Ары-Вирки) | июнь-сентябрь | 3 105 м2 |
| ремонт дороги | д. Ёксолово, улица Полевая | июнь-сентябрь | 3 660 м2 |
| ремонт дороги | д. Ёксолово, Центральная дорога | июнь-сентябрь | 5 395 м2 |
| ремонт дороги | д. Мяглово (от дома №1 до дома №34 по ул. Мягловская) | июнь-сентябрь | 5 644 м2 |
| ремонт дороги | д. Разметелево, напротив дома №3 (ПТУ-56) | июнь-сентябрь | 1 816 м2 |
| ремонт дороги | д. Разметелево (улица Олега Мрачко от дома №16 по Виркинскому переулку) | июнь-сентябрь | 1 560 м2 |
| дорожный элемент (тропинка) | д. Разметелево (напротив Дома Культуры от Школьного переулка к дому №7); | июнь-сентябрь | 192 м2 |
| дорожный элемент (тропинка) | д. Разметелево (от ул. Олега Мрачко до дороги между СОШ и ЛТО | июнь-сентябрь | 804,1 м2 |
| Ямочный ремонт проездов, дворовых территорий | ул. Верхняя, д. Старая (проезды вдоль д.д.10,12,14, вдоль д.24 к.1 до ул. Верхняя; от д.18 до д.22, ул.Верхняя от д.11 до д.22 , проезд от д.16 до дет.сада , проезд вдоль м-на "Спутник" от гаражей до выезда на Колтушское шоссе ) | июнь-сентябрь | 3650 м2 |
| дорожные знаки и искусственные неровности | изготовление и установка дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ д. Разметелево (ул. Разметелевская) д. Мяглово (ул. Мягловская) | июнь-сентябрь | 9 пол-х 18 знаков |
| ремонт дороги | Садовая улица в д. Разметелево | июнь-сентябрь | 1500 м2 |
| ремонт дороги | от поворота на ПТУ-56 по Разметелевской улице до Мурманского шоссе в д. Разметелево | июнь-сентябрь | 1775м2 |
| дорожный элемент (тропинка) | между домами № 1, №5, №6 в д. Хапо-Ое | июнь-сентябрь | 150м2 |
| Ремонт дорог | в составе муниципальной ведомственной программы «Развитие частей территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2014 году»: участки дорог в д. Вирки, д.Тавры, д.Мяглово, д.Новая Пустошь, д.Озерки, д.Ексолово, д.Манушкино, м-о Карьер Мяглово, д. Хапо-Ое, д.Колбино, д.Орово, д. Аро, п.Воейково, д.Канисты, д.Коркино, д.Озерки-1, д.Старая Пустошь, д.Токкари, д.Хязельки. | июнь-сентябрь | 7 072м2 |
| Ремонт дорог | Ремонт а/б покрытия у дома №3 п..Воейково; | июнь-сентябрь | 525 м2 |
| Ремонт дорог | Ремонт участка дороги в п. Воейково от дома №1 до дома №13; | июнь-сентябрь | 1200м2 |
| Ремонт дорог | Ремонт участка дороги в д. Красная Горка, д.Кальтино; | июнь-сентябрь | 1300м2 |
| Ямочный ремонт проездов, дворовых территорий | Ямочный ремонт участков дорог в п.Воейково у д.№5; | июнь-сентябрь | 520 м2 |
| Ямочный ремонт проездов, дворовых территорий | Ямочный ремонт участков дороги п. Воейково от дома №1 до д. Старая | июнь-сентябрь | 600м2 |
| Ямочный ремонт проездов, дворовых территорий | Ямочный ремонт в п. Воейково от дома №1 до д. Старая | июнь-сентябрь | 100м2 |

7. Ресурсное обеспечение Программы

1 часть:

| Расходы на реализацию Программы |
| --- |
| Источник финансирования | Финансовые средства |
|  | всего | В том числе |
|  | рублей | Процент средств | 2014г |
| Средства МО Колтушское СП | 1 160 085,00 | 5 % | 1 160 085,00 |
| средства Областного бюджета | 22 041 615,00 | 95% | 22 041 615,00 |
| итого: | 100% | 23 201 700,00 |
| по объектам: |
| наименование | стоимость (рублей) |
| ремонт дороги д. Вирки (центральная дорога от дома №30) | 4 565 104,00 |
| ремонт дороги д. Разметелево (от ул. Олега Мрачко до улицы Яблоневая) | 2 252 650,00 |
| ремонт дороги д. Тавры (центральная дорога от дороги Ары-Вирки) | 4 656 100,00 |
| ремонт дороги д. Ёксолово, улица Полевая | 5 197 836,00 |
| ремонт дороги д. Ёксолово, Центральная дорога | 6 530 010,00 |

2 часть:

| Источник финансирования | Финансовые средства |
| --- | --- |
|  | всего | В том числе |
|  | рублей | Процент средств | 2014г |
| Средства МО Колтушское СП | 22 060 872,10 | 100 % | 22 060 872,10 |
| по объектам: |
| наименование | стоимость (рублей) |
| Ремонт дороги в д. Мяглово (от дома №1 до дома №9 по ул. Мягловская до дома №34) | 4 667 324,00 |
| ремонт дороги в д. Разметелево, напротив дома №3 (ПТУ-56) | 1 741 036,00 |
| Ремонт дороги в д. Разметелево (улица Олега Мрачко от дома №16 по Виркинскому переулку) | 1 305 633,00 |
| Ремонт дорожного элемента (тропинка) д. Разметелево (напротив Дома Культуры от Школьного переулка к дому №7); | 306 683,42 |
| Ремонт дорожного элемента (тропинка) д. Разметелево (от ул. Олега Мрачко до дороги между СОШ и ЛТО | 2 993 768,00 |
| Ямочный ремонт проездов, дворовых территорий ул. Верхняя, д. Старая (проезды вдоль д.д.10,12,14, вдоль д.24 к.1 до ул. Верхняя; от д.18 до д.22, ул.Верхняя от д.11 до д.22 , проезд от д.16 до дет.сада , проезд вдоль м.на "Спутник" от гаражей до выезда на Колтушское шоссе) | 3 467 500,00 |
| Изготовление и установка дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ д. Разметелево (ул. Разметелевская) д. Мяглово (ул. Мягловская) | 520 000,00 |
| Ремонт дороги в д. Разметелево | 1 150 744,31 |
| Ремонт дороги от поворота на ПТУ-56 по Разметелевской улице до Мурманского шоссе в д. Разметелево | 1 360 657,52 |
| Ремонт дорожного элемента (тропинка) между домами № 1, №5, №6 в д. Хапо-Ое | 245 781,09 |
| Ремонт а/б покрытия у дома№3 п.Воейково; | 519 473,19 |
| Ремонт участка дороги в п. Воейково от дома №1 до д №13; | 1 379 215,94 |
| Ремонт участка дороги в д. Красная Горка, д.Кальтино; | 1 218 981,19 |
| Ямочный ремонт участков дорог в п.Воейково у д.№5; | 499 616,43 |
| Ямочный ремонт участков дороги п. Воейково от дома №1 до д. Старая | 97 754,91 |
| Ямочный ремонт в п. Воейково от дома №1 до д. Старая | 586 703,10 |

3 часть:

| Расходы на реализацию Программы (в составе муниципальной ведомственной программы «Развитие частей территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2014 году») |
| --- |
| Источник финансирования | Финансовые средства |
|  | всего | В том числе |
|  | рублей | Процент средств | 2014г |
| Средства МО Колтушское СП | 686 128,77 | 25 % | 686 128,77 |
| Средства Областного бюджета | 1 965 240 | 75% | 1 965 240 |
| итого: | 100% | 2 651 368,77 |
| по объектам: |
| Наименование населенного пункта | стоимость (рублей) |
| Ремонт дороги в д. Вирки | 127469,68 |
| Ремонт дороги в д. Тавры | 122970,77 |
| Ремонт дороги в д. Мяглово | 119970,82 |
| Ремонт дороги в д. Новая Пустошь | 133468,23 |
| Ремонт дороги в д. Озерки | 123720,58 |
| Ремонт дороги в д. Ексолово | 129344,24 |
| Ремонт дороги в д. Манушкино | 133468,23 |
| Ремонт дороги в м. Карьер Мяглово | 122970,77 |
| Ремонт дороги в д. Хапо-Ое (в районе домов №1,2,3,4,7) | 127469,68 |
| Ремонт дороги в д. Хапо-Ое (в районе домов №5,6,8) | 119971,46 |
| Ремонт дороги в д. Хапо-Ое (частный сектор) | 129344,24 |
| Ремонт дороги в д. Колбино | 133468,23 |
| Ремонт дороги в д. Орово | 122970,77 |
| Ремонт дороги в д. Аро | 129344,24 |
| Ремонт дороги в п. Воейково (в районе домов №1,2,3,11,13,39,42,43,51) | 122970,77 |
| Ремонт дороги в д. Канисты | 123720,58 |
| Ремонт дороги в д. Коркино | 122970,77 |
| Ремонт дороги в д. Озерки-1 | 122970,77 |
| Ремонт дороги в д. Старая Пустошь | 133468,23 |
| Ремонт дороги в д. Токкари | 129344,24 |
| Ремонт дороги в д. Хязельки | 119971,46 |
| Итого | 2 651 368,77 |

8. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.

Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращении времени нахождения в пути, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения и удобства  в пути следования. К наиболее значимым социально-экономическим результатам развития автомобильных дорог относится снижение общей аварийности на автомобильных дорогах, улучшение условий жизни населения, снижение количества обращений в органы исполнительной власти о неудовлетворительном состоянии дорог.