УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Колтушское СП

№ 392 от 24.10.2014

(Приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

2015 – 2016гг».

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно – коммунального хозяйства и топливно – энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2015 – 2016гг». |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» - Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ « О теплоснабжении» - Приказ Министерства энергетики РФ от 12.03.13г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» - Постановление Правительства Ленинградской области от 19.06.2008г. № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области». |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели: - Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение. Задачи: - Достижение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях; - Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к осенне-зимнему периоду. |
| Заказчик муниципальной программы | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Ответственный за разработку муниципальной программы | Ведущий специалист по строительству, жилищно – коммунальным программам и сметному делу администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; т. 8 (81370) 72-950 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015год |
| Мероприятия муниципальной программы | Согласно разделу 5 « Перечень основных мероприятий» муниципальной программы |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Тепловые сети: - Общий износ трубопроводов тепловых сетей 53% к 2015году - Общая аварийность тепловых сетей – 0,2 ед. /км к 2015 году - Уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 3% к 2015 году Объекты теплопотребления: - Обеспеченность приборами учета объектов теплопотребления 76% к 2015 году: - Эффективность использования ресурса (объем потребления) увеличение на 20 % к 2015году Объекты теплоснабжения: - Общий износ оборудования котельных и ЦТП 42% к 2015 году - Общая аварийность оборудования – 0 ед. /объект к 2015 году |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Источником финансирования является: Местный бюджет; Стоимость запланированных средств 6 297 847 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Соответствие качества оказываемых услуг по теплоснабжению установленным нормам и правилам - бесперебойное теплоснабжение многоквартирных домов, объектов социальной сферы, производственных помещений. - максимальная надежность и экономичность работы объектов теплового хозяйства; |

1. Общая информация:

Целью разработки Программы «Подготовка объектов жилищно – коммунального хозяйства и топливно – энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону (далее – Программа) является обеспечение надежности, качества и эффективности работы теплового хозяйства в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

• целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

• системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры  муниципального образования  как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

• комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Срок реализации Программы: 2015г.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

• Генерального плана муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

Тепловые сети:

Общая аварийность  тепловых сетей:

2014 г. - 0,5 ед. /км

2015 г. - 0,2 ед. /км

Общий износ трубопроводов тепловых сетей:

2014 г. – 78%;

2015г. – 53%.

- Уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям:

2014 г. – 7%;

2015 г. – 3%.

Объекты теплопотребления:

- Обеспеченность приборами учета объектов теплопотребления:

2014 г. – 55%;

2015 г. – 76%.

- Эффективность использования ресурса:

2014 г. – 68%;

2015 г. – 88%.

Объекты теплоснабжения:

- Общий износ оборудования котельных и ЦТП:

2014 г. – 66%;

2015 г. – 42%.

- Общая аварийность оборудования:

2014 г. – 0,3 ед. /объект

2015 г. – 0 ед. /объект

# Целевые показатели подготовки объектов к отопительному сезону

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности услуг теплоснабжения для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки тепловой энергии;

При формировании требований к конечному состоянию системы теплоснабжения муниципального образования  применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

2.1. Целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система теплоснабжения |
| 1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
| 1.2 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 1.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 1.4 | Качество услуг теплоснабжения | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства РФ от 06.02.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах»), % |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем теплоснабжения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем теплоснабжения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

- Прогноз конечных результатов

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- своевременный ремонт аварийных участков тепловых сетей и оборудования котельных в период подготовки объектов к отопительному сезону;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

- Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2015  год (период проведения мероприятий: май – сентябрь)

5. Перечень основных мероприятий.

| № п.п | Наименование работ | Адрес выполнения | Отчетный период / целевой показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Выполнение работ по проведению гидравлических испытаний и промывке сетей теплоснабжения (18075,6 м) | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Старая, д. Колтуши, п. Воейково. | 18075,6 м. п. |
| 2 | Выполнение работ по устранению аварий на участках тепловых сетей не прошедших испытания. | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Старая, д. Колтуши, п. Воейково. | по результатам испытаний |
| 3 | Ремонт теплообменников системы отопления №1,2 | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя, ЦТП | 2 ед. |
| 4 | Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32 | 1 ед. |
| 5 | Замена водоводяных подогревателей | Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково, Котельная № 7 | 2 шт. |
| 6 | Установка фильтров грубой очистки воды | Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково, Котельная № 7 | 1 шт. |
| 7 | Установка клапана запорно-регулирующего на обратный трубопровод сетевой воды | Ленинградская область Всеволожский район, д. Колтуши, Котельная № 8 | 1 шт. |

6. Ресурсное обеспечение Программы

| Расходы на реализацию Программы составят: руб. |
| --- |
| Источник финансирования | Финансовые средства |
|  | всего |  |
|  | рублей | Процент средств | 2015 год |
| средства МО Колтушское СП | 6 297 847 | 100 % | 6 297 847 |

| по расходам в составе реализации Программы |
| --- |
| № п.п | Наименование работ | Адрес выполнения | Отчетный период / целевой показатель |
|  |  |  | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Выполнение работ по проведению гидравлических испытаний и промывке сетей теплоснабжения на территории МО Колтушское СП | Ленинградская область, Всеволожский район; Деревни: Старая, Колтуши, Разметелево, Хопо-ое, Воейково | 814 297,00 |
| 2 | Выполнение работ по устранению аварий на участках тепловых сетей не прошедших испытания. | Ленинградская область, Всеволожский район; Деревни: Старая, Колтуши, Разметелево, Хопо-ое, Воейково | 3 100 000,00 |
| 3 | Ремонт теплообменников системы отопления ЦТП №1 и №2 | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, ул. Верхняя | 385 050,00 |
| 4 | Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32 | 1 680 000,00 |
| 5 | Замена водоводяных подогревателей (теплообменники ГВС) | Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | 108 500,00 |
| 6 | Установка фильтров грубой очистки воды котельной № 7 (водоподготовка) | Ленинградская область Всеволожский район, п. Воейково | 136 000,00 |
| 7 | Установка клапана запорно-регулирующего на обратный трубопровод сетевой воды котельной № 8 ( | Ленинградская область Всеволожский район, д. Колтуши | 74 000,00 |